ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

| г. Москва | 13.02.2025 |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ООО «Ромашка»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Тихонова Максима Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны и ИП Ткачев Иван Федорович, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск работу по строительству 
жилого дома в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в срок, установленный настоящим договором.

Проект разработан ООО «Василек» и утвержден Заказчиком 01.02.2025.

Состав и содержание технической документации: план строительного участка, технико-
экономическое обоснование, поэтажные чертежи, пояснительная записка и другие материалы, необходимые для осуществления строительства.

Срок представления технической документации Заказчиком: три дня с момента заключения 
настоящего договора.

Правомочия Заказчика в отношении земельного участка, предоставляемого под строительство жилого дома, подтверждаются Свидетельством о праве собственности от 20.12.2021 № 2. Разрешение на строительство от 20.01.2025 № 2 выдано Комитетом государственного 
строительного надзора г. Москвы.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненную Подрядчиком работу, указанную в п. 1.1 настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Выполненная в соответствии с п. 1.1 настоящего договора работа оплачивается по цене, 
согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость работы по настоящему договору 
устанавливается в сумме 5 000 000 рублей в соответствии со сметой, определяющей цену работ.

Смета является неотъемлемым приложением к настоящему договору.

Оплате Заказчиком подлежат все работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с технической документацией и сметой.

2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком к оплате после подписания сторонами акта сдачи-приемки работы.

2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу в 
двухдневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, установленный в настоящем договоре, либо с согласия Заказчика досрочно.

2.4. Оплата работ производится путем перечисления Заказчиком суммы, указанной в п. 2.1 настоящего договора, на расчетный счет Подрядчика.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок начала работ устанавливается: 13 февраля 2025 года.

3.2. Срок окончания работ устанавливается: 01 февраля 2026 года.

3.3. Сроки сдачи промежуточных этапов выполнения работ:

3.3.1. 01 апреля 2025 года.

3.3.2. 01 августа 2025 года.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до 10 апреля 2015 года. В случае если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

5.1. Строительные работы осуществляются иждивением Подрядчика.

5.2. Заказчик обязуется предоставить следующие материалы и оборудование, необходимые для 
строительства: бетономешалку, кирпичи, пеноблок, газобетон, растворонасосы, подъемное 
оборудование, леса строительные, стремянки, арматуру.

5.3. Сроки завоза материалов и оборудования по видам: материалы – до 25 декабря 2016 года, 
оборудование – до 30 декабря 2016 года.

5.4. Затраты по доставке и разгрузке материалов и оборудования несет Заказчик.

5.5. Приемка материалов и оборудования осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом приемки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от 
суммы договора и пени из расчета 3% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.2. За несохранность завезенных Заказчиком материалов и оборудования Подрядчик несет 
ответственность в виде замены на равноценное оборудование либо возмещения двукратной цены материалов и расходов Заказчика.

6.3. За допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и 
обязательных для сторон настоящего договора строительных нормах и правилах, Подрядчик за 
каждый случай отступления от указанных требований обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от суммы договора.

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Подрядчик обязан направлять Заказчику письменное извещение при завершении каждого 
промежуточного этапа строительства, указанного в п. 3.3 настоящего договора, и при окончании всех строительных работ.

7.2. В срок три дня с даты получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке 
соответствующего этапа или всей работы (завершенного строительством объекта).

7.3. Приемка каждого этапа работы и завершенного строительства объекта оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым ИП Ткачевым И.Ф. со стороны Подрядчика и генеральным директором М.А. Тихоновым со стороны Заказчика.

7.4. Заказчик, принявший работы с явными недостатками, не лишается права заявить о них в течение двух лет со дня приемки соответствующего этапа или завершенного строительства объекта.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ООО «Ромашка» 105100, г. Москва, ул. Советская, д. 1, офис 10 Тел./ф: (495)5551010 ИНН 7700000000, КПП 770000000 Р/с 40802810400000001111 в АКБ «Северный» БИК 044583111 М.А. Тихонов М.П. | Подрядчик: ИП Ткачев Иван Федорович 4500 100200, ОУФМС ГОРОДА МОСКВЫ (500-100), 20.10.2001 г. Адрес места регистрации: 105100, г. Москва, ул. Советская, д. 1, кв. 20 И.Ф. Ткачев |
| --- | --- |